|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del estudiante: | Wendy Rodríguez Vargas |
| Nombre del Profesor Tutor: | Sussana Vanessa Gómez Hernández |
| Nombre del Coordinador Externo: | Gerardo Felipe Abarca Guzmán |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. DE BITÁCORA: | FECHA DE INICIO: | FECHA DE FINALIZACIÓN: | HORAS REALIZADAS: | HORAS ACUMULADAS: |
| 07 | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 40 horas | 272 horas |

|  |
| --- |
| **Objetivos** |
| **Optimización de Mensajes de Alerta:** Realizar y verificar las correcciones necesarias para mejorar los mensajes de alerta en las funciones de eliminar, editar y agregar, garantizando una mejor comunicación y experiencia del usuario.  **Gestión de Permisos y Accesos por Departamento:** Programar y finalizar la implementación de permisos y accesos diferenciados por tipo de departamento al iniciar sesión, asegurando que cada departamento tenga acceso adecuado y controlado a las funciones pertinentes.  **Desarrollo del Menú de Activos:** Iniciar y completar el desarrollo del menú de activos, incluyendo la vinculación de la tabla de activos al sistema y la implementación de funcionalidades de búsqueda por tipo en el menú, para facilitar la gestión y acceso a la información de los activos.  **Notificaciones y Reportes:** Implementar y finalizar el desarrollo de la funcionalidad de impresión de reportes y la configuración de notificaciones automáticas de acciones a Outlook, mejorando la eficiencia en la comunicación y seguimiento de actividades. | |

|  |
| --- |
| **Actividades realizadas:** |
| |  | | --- | | * Se realizaron correcciones con el fin de mejorar los mensajes de alerta en las funciones de eliminar, editar y agregar. * Se inició con la programación de los permisos por tipo de departamento al iniciar sesión. | | * Se continuó con la programación por tipo de departamento al iniciar sesión. * Se inició con el desarrollo del menú de activos, vinculación de tabla de activos al sistema. | | * Se finalizó con la programación por tipo de departamento al iniciar sesión. * Se inició con el desarrollo de busqueda por tipo en el menú de activos. | | * Se inició y se finalizó el desarrollo de la impresión de reportes | | * Se inició con el desarrollo de las notificaciones de acciones a Outlook. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FIRMAS:** | | |
|  |  |  |
| ESTUDIANTE: | COORDINADOR EXTERNO: | PROFESOR TUTOR: |