## Slide 1: UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA
INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

## Slide 2: TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN MoSCoW

## Slide 3: MoSCoW
MoSCoW es un acrónimo, cuyas siglas en inglés significan: Must have, Should have, Could have, and Would like but won’t get. Como se puede observar, esta clasificación no se trata simplemente de poner un valor numérico a cada uno de los requerimientos/historias de usuario, si no que aporta un valor semántico de lo que realmente es importante.

## Slide 4: M - MUST
Se tratan de requerimientos totalmente imprescindibles que tienen que estar incluidos ya que si no se llevan a cabo el proyecto no puede salir adelante.

## Slide 5: S-SHOULD
Se tratan de requirimientos que deberían de llevarse a cabo si es posible, es decir, son requerimientos importantes y de gran valor para el producto que se está construyendo. Estos requerimientos no se tratarían de stoppers para poner el proyecto en marcha si no se llegan a tener a tiempo. También conocidos como requerimientos “Nice to Have”.

## Slide 6: C-COULD
Se tratan de requerimientos que podrían incluirse si no afecta a nada más, es decir, son requerimientos que sería bueno tener y podrían incluirse porque no cuesta demasiado implementarlas. Estos requerimientos podrían quedarse en el backlog para que en una una fase posterior se implementen.

## Slide 7: W-WON’T
Se tratan de requerimientos que no se implementarán en la fase que se está planteando, pero lo pueden estará en un futuro. Estos requerimientos son excluidos del alcance, pero no por ello no son importantes, simplemente que no aplican en la fase que te encuentras.

## Slide 8
EN EL CAMPUS SE ENCUENTRA UN EXCEL EN EL CUAL DEBEN PRIORIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE SU PROYECTO.

## Slide 9: SESIONES JAD

## Slide 10: ¿Qué es JAD?
Es una metodología de definición de requerimientos y de diseño de interfaz, el cual esta mas orientado al área de negocios, por lo que su éxito depende de que tan efectivos sean los lideres y de cuanto participen el equipo de proyecto.

## Slide 11: ¿Cuándo se utiliza?
El JAD se utiliza para la implementación de nuevos sistemas de desarrollo de software de gestión, prêt à porter, además puede utilizarse para mejorar softwares ya existentes.

## Slide 12: ¿Cómo se planifica JAD?
JAD tiene dos partes principales al desarrollarlo, una es la planificación y la otra es el diseño, estas se subdividen en tres partes:
Personalización:
Sesión:
Generación de documentación:

## Slide 13: Panificación
Componentes:
Generación de documentación
Sesión
Personalización

## Slide 14: Panificación : Personalización.
Personalización: En este paso se adapta la sesión de planificación a las necesidades especificas del proyecto.
actividades principales :
Orientar a los participantes del proceso JAD.
Adaptar las tareas JAD y los objetivos al proyecto especifico.
Preparar los materiales para la sesión de planificación JAD.
Organizar el equipo JAD.

## Slide 15: Panificación: Sesión.
Sesión: Se hace una reunión con todas las personas necesarias para mantener un proceso estructurado y idealmente sin interrupciones.
Estas personas son:
Responsable JAD.
Personas claves en la toma de decisiones.
Promotor ejecutivo.

## Slide 16: Panificación: Generación de documentación
Generación de documentación: Se genera un documento JAD , el cual es un reflejo fidedigno posible de la información generada durante la sesión .

## Slide 17: Panificación: Generación de documentación
Detalles sobre las posibles funciones del sistema, incluyendo las actuales, las necesidades que cubren las funciones, las ventajas de estas, la estimación de las ganancias/inversión y la prioridad de cada función.
Planificación de lo que sucederá después, con la identificación de las fases de diseño JAD siguientes, participantes en el diseño, planificaciones del diseño y las fechas aproximadas para la implementación.

## Slide 18: Panificación: Generación de documentación
Lista de objetivos del sistema, incluyendo consideraciones estratégicas y futuras.
Limitaciones del sistema, y una lista de funciones que el sistema no incluirá.
Lista de interfaces con otros sistemas
Lista de temas que no se resolvieron durante la sesión.

## Slide 19: Diseño
Componentes:
Generación de documentación: Es diferente a la documentación de la etapa de planificación.
Sesión: Es diferente a la sesión dela etapa de planificación.
Personalización:
Es lo mismo que en la etapa de planificación.

## Slide 20: Sesión.
Se hace una reunión con todas las personas necesarias para mantener un proceso estructurado y idealmente sin interrupciones.
La sesión de diseño es muy visual.
Son más largas que las sesiones de planificación, llegando a durar mas de diez días.
Tiene diez actividades principales normalmente.

## Slide 21: Sesión.
Actividades:
Revisar y refinar los requerimiento y planificación de la etapa de planificación: Se puede utilizar el plan de sesión de la etapa de planificación, como punto de inicio.
Desarrollar un diagrama de flujo de trabajo: Crear un diagrama que muestre como se va a desarrollar el trabajo con el nuevo sistema de software.
Dirigir orientación: El responsable de la sesión presenta los objetivos de la sesión, el horario y la agenda.
Desarrollar una descripción de flujo de trabajo: Describir con palabras como se va a trabajar con el software.
Diseñar pantallas e informes: Diseño de los formatos de las pantallas e informes. Se hace uso extenso de los prototipos interactivos.

## Slide 22: Sesión.
Actividades:
Definir los requerimientos de interfaz.
Identificar los grupos de datos y las funciones del sistema: Organizar los datos del sistema, incluyendo estructuras de datos principales, elementos de las estructuras de dato y relaciones entre ellos.
Especificar los requerimientos de procesamiento.
Documentar los temas y consideraciones: Este punto es igual que en la etapa de planificación.
Finalizar sesión.

## Slide 23: Diseño: Generación de documentación
Completar el documento de diseño JAD, que debe ser lo mes fidedigno a la sesión.
Completar prototipo con lo establecido en la sesión.
Todos los participantes deben revisar el documento de diseño y el prototipo.
Presentar los resultados al promotor ejecutivo, incluyendo el resumen de la sesión de diseño, el diseño JAD, las fechas de implementación preliminares y el estado actual del proyecto.
Actividades que son importantes de documentar:

## Slide 24: Problemas comunes.
En específico hay problemas con las sesiones.
Observadores:
Normalmente los observadores no se delimitan solo a observar, por lo que lo recomendable es tratarlos como participantes de las sesiones y asegurarse de su participación en cada una de ellas.
Demasiados participantes:
Demasiados participantes pueden ser contra producente, ya que puede impedir que el grupo se consolide. Lo ideal es un grupo de ocho o menos personas.
Personas mediocres
Empleados brillantes, dan grandes resultados y trabajan de maravilla con JAD, mientras que los mediocres, dan resultados mediocres, por esto es importante que si no están todas las personas claves la sesión no se leve a cabo.

## Slide 25: Gestión de riesgos.
Problemas principales.
Previsiones poco realistas:
Puede suceder que las expectativas de la velocidad del desarrollo del programa no acompañen a la realidad. Esto puede ir en contra de los desarrolladores.
Formas de mitigación del riesgo:
1- En las sesiones, establecer expectativas realistas sobre el tiempo que el equipo se va a demorar en la creación del nuevo sistema.
2- Se debería elegir un sistema de desarrollo incremental, para su uso combinado con JAD.

## Slide 26: Gestión de riesgos.
Problemas principales.
Estimaciones prematuras e incorrectas del trabajo restante después de las sesiones de JAD:
En la planificación se estima una fecha para finalizar la implementación y esto no se revisa en la etapa de diseño. Esto crea una estimación demasiado pronto en el ciclo de desarrollo y aumenta la probabilidad del riesgo anterior.
Formas de mitigación del riesgo:
Después de cada etapa hay que revisar la planeación de fecha estimada.

## Slide 27: Claves para el éxito.
Asegurarse de tener un promotor ejecutivo comprometido con el proceso JAD.
Tener participantes claves que sean constantes en la participación de las sesiones.
Escoger responsable con experiencia para dirigir las sesiones JAD.
Para obtener el éxito al utilizar JAD la primera vez, utilícelo en un proyecto que normalmente llevaría 12 a 18 meses de esfuerzo al personal, en un área que conozcan bien y no sea polémica.

## Slide 28: Claves para el éxito.
Tener las reuniones fuera del recinto, sin teléfono y sin interrupciones.
Preparar a fondo los participantes. Asegurarse que comprendan los temas relacionados a JAD.
Establecer expectativas realistas para el usuario final sobre el trabajo a realizar después del diseño JAD.
Continuar con un modelo del ciclo de vida incremental tras el diseño JAD

## Slide 29: QFD (Quality function deployment)
Es un enfoque sistemático para el diseño y desarrollo de productos y servicios. Se logra por medio de equipos interdisciplinarios que traducen los requerimientos del cliente en acciones relevantes de la empresa en cada etapa del proceso de desarrollo

## Slide 30: Preguntas a las que responde el QFD
  ¿Qué quiere el cliente?
  ¿Todos son igualmente importantes?
  ¿Necesita percibirse la entrega en campo con una ventaja competitiva?
  ¿Cómo pueden afectarnos los productos y servicios?
  ¿Cómo afectan las decisiones de ingeniería (La percepción del cliente)?
  ¿Cómo afectan los cambios de ingeniería u otras técnicas descritas?
  ¿Cuál es la relación para el despiece de partes, planeación del proceso y planeación de la producción?

## Slide 31: ¿Qué es el cliente?
Identificación de clientes:
  1 Internos o externos
  1.2 Distribuidores y competidores
  1.3 Dentro de la planta y usuarios
a ¿Quién adquiere el producto?
b ¿Quién adquiere antes el producto?
c ¿Hacia qué mercado se desea orientarse?

## Slide 32: Requerimientos del cliente
Modelo KANO(método de análisis que se encarga de la relación que existe entre las características o funciones de un producto y el nivel de satisfacción que estas proporcionan a los clientes)

## Slide 33: Voz del cliente
  Investigación de mercados
  Grupos de enfoque
  Personas conocedoras (Grupo de expertos)
  Limitaciones:
  No es posible escucharlos a todos
  No lo dicen todo
  No saben y desordena a quien lo escucha

## Slide 34: Metodologías(CASA DE LA CALIDAD)
Casa de la calidad:
Es una herramienta que puede mejorar el procedimiento de operación.
¿Qué es la casa de la calidad?
Es un grupo de matrices que organizan el conocimiento de una empresa respecto a las exigencias de los clientes y características del producto.

## Slide 36: Pasos que integra la casa de la calidad
  Requerimientos del cliente
  Prioridades del cliente
  Evaluación del cliente
  Requerimientos del cliente
  Matriz de relación
  Evaluación de importancia
  Evaluación de ingeniería
  Matriz de correlación
  Análisis

## Slide 38: MATRICES DE CORRELACIÓN
Se registra las relaciones entre los requerimientos del cliente y las exigencias de diseño en la matriz (Habitación central) de la casa de la calidad.
Las relaciones entre “QUÉ” y los “COMO”.

## Slide 39: BENEFICIOS DEL QFD
Mejora la satisfacción del cliente, aumenta la calidad del producto, menos costos, estarán a tiempo y mas cerca del cliente en primer lugar.
Mejora de los ciclos de desarrollo de productos, dar resolución de cambios en el diseño más breves y reducción al mínimo de dificultad de (Comienzo) arranque.
Transferencia interna del conocimiento debido al desarrollo de equipos interdisciplinarios, uso de un idioma común, pensamiento visual y conservación del conocimiento en un formato compacto.
Seguridad de cumplir con la “voz del cliente” en procedimientos.